Załącznik nr 7 do SWZ

**Harmonogram realizacji przedmiotu umowy**

Harmonogram prowadzenia prac w ramach realizacji zadania pn.:

**„Wykaszanie szuwarów, łąk i torfowisk sprzętem mechanicznym wraz z odkrzaczeniem części powierzchni oraz zebraniem i wywiezieniem pozyskanej biomasy na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2021 roku.”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **Czynna ochrona** | **Termin wykonania zabiegu** |
| 1 | Siedlisk kszyka - pakiet 4.8 | Od dnia podpisania umowy do 30.09.2021 r. |
| 2 | Siedlisk wodniczki – pakiet 4.9 | od 15.10.2021 do 15.02.2022 roku |
| 3 | Łąk wilgotnych – pakiet 5.4 | 01.08.2021 do 30.09.2021 roku |
| 4 | Półnaturalnych łąk świeżych – pakiet 5.5 | od dnia podpisania umowy do 30.09.2020 roku |

………………………………………………….

(Podpis)

*Dokument może być przekazany:*

*(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*

*(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza.*